ESTADO DEL PROYECTO

SAP Business One HANA → Power BI

Resumen Ejecutivo para Socio Técnico

ℹ Este documento es un resumen ejecutivo del estado actual del proyecto. Incluye qué está hecho, qué falta, bloqueadores y plan de conclusión.

# 1. Visión general del proyecto

El proyecto reemplaza 3 reportes Excel manuales que se exportaban semanalmente desde SAP B1 con un pipeline Python automatizado que:

- Extrae datos de SAP HANA 6 veces por semana (lunes 7:00 AM automático)

- Sube los datos a Power BI via REST API como Push Datasets

- Permite que 3 reportes en Power BI BI Desktop se actualicen sin intervención humana

Los 3 reportes son:

| Reporte | Fuente original | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Stock | Stock.xlsx — 13 hojas, 20k+ filas | PENDIENTE: construir en Power BI Desktop |
| Hospitality | Objetivos_y_Resultados_2026_Hospitality.xlsx | PENDIENTE: construir en Power BI Desktop |
| Rentabilidad | 2026_Rentabilidad_por_FAMILIA.xlsx | PENDIENTE: construir en Power BI Desktop |

# 2. Estado actual — 70% completado

## LO QUE ESTÁ HECHO ✓

### Backend / Pipeline Python — 100% completo y en producción

- 3 pipelines independientes: stock_pipeline, hospitality_pipeline, rentabilidad_pipeline

- 7 queries SQL validadas contra SAP HANA schema

- 12 Push Datasets creados y actualizándose cada lunes a las 7:00 AM

- Conexión SSH via PuTTY funcionando (antivirus bloqueaba puerto directo 30015)

- Azure AD service principal registrado con permisos correctos

- Tarea automática de Windows Task Scheduler ejecutándose semanalmente

### Infraestructura / Entorno — 100% configurada

- Python 3.x con dependencias instaladas (hdbcli, pandas, requests, python-dotenv)

- VS Code con Cline para desarrollo y debugging

- DataGrip para validación de queries SQL

- SAP HANA usuario PBI_READONLY con SELECT permissions

- Acceso de red desde máquina de desarrollo a servidor SAP HANA (puerto 30015 via SSH)

- Power BI workspace con permisos de publicación

### Documentación — 100% completa

- Manual Técnico: 11 secciones, arquitectura completa, solución de problemas

- Guía de Ejecución: pasos para instalar y correr pipelines

- Guías de construcción: 3 documentos (Stock, Hospitality, Rentabilidad) con paso a paso de Power BI Desktop

- Archivo DAX con todas las medidas listas para copiar/pegar

✓ El backend está 100% funcional. Los datos están llegando a Power BI cada lunes sin errores.

## LO QUE FALTA 🚧

### Power BI Reports — 30% completado (0/3 reportes publicados)

- [TODO] Construir Stock report (9 páginas) en Power BI Desktop

- [TODO] Construir Hospitality report (6 páginas) en Power BI Desktop

- [TODO] Construir Rentabilidad report (4 páginas) en Power BI Desktop

### Configuración Power BI Service — 0% completado

- [TODO] Configurar refresh schedule para los 12 datasets en Power BI Service (lunes 7:30 AM como respaldo)

- [TODO] Conectar On-Premises Data Gateway al gateway (si es que lo van a usar)

### Datos manuales — 50% completado

- [TODO] Crear lista de SharePoint 'Objetivos_PowerBI' para objetivos mensuales (Hospitality report lo necesita)

- [DONE] Documentación de cómo conectarla desde Power BI

⚠ El 30% que falta es solo el trabajo en Power BI Desktop (visual design + medidas DAX). No hay bloqueadores técnicos.

# 3. Arquitectura del sistema

## Flujo de datos (ACTUAL)

Lunes 07:00 AM │ └─► SAP HANA (SBO_EMPRESA schema) │ ├─ 7 queries SQL │ ├─ 01_RAWstock.sql │ ├─ 02_RAWalbaranes.sql │ ├─ 03_RAWpedidosPendientes.sql │ ├─ 04_RAWfamilias.sql │ ├─ 05_RAWventas.sql │ ├─ 06_RAWinventario.sql │ └─ 07_RAWclientes.sql │ └─► Python Pipeline (3 procesos paralelos) ├─ stock_pipeline/main.py ├─ hospitality_pipeline/main.py └─ rentabilidad_pipeline/main.py │ └─► Power BI Push Datasets (12 datasets) ├─ RAWstock, RAWalbaranes, RAW_PedidosPendientes, RAWfamilias ├─ RAWventas_hospitality, RAWalbaranes, RAWclientes, RAWfamilias └─ RAWventas_all, RAWinventario, RAWalbaranes, RAWfamilias

## Flujo de datos (LO QUE FALTA)

Power BI Push Datasets │ ├─► Power BI Desktop (desarrollo local) │ ├─ Modelo: DimFecha + relaciones │ ├─ Medidas: ~60 medidas DAX reutilizables │ ├─ Pages: 19 páginas total (9 Stock + 6 Hospitality + 4 Rentabilidad) │ │ ├─ KPIs, Matrices, Bar charts, Line charts, Tables │ │ └─ Slicers para filtrado por Familia, Canal, Mes, etc. │ │ │ └─► Publish → Power BI Service │ ├─► Power BI Service (nube) │ ├─ 3 reportes publicados │ ├─ Scheduled refresh: lunes 7:30 AM (respaldo del pipeline) │ └─ Row-Level Security (opcional: agentes ven solo sus datos) │ └─► Power BI Web / Mobile └─ Usuarios finales consultan los reportes

## Componentes técnicos

| Componente | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend Pipeline | Python 3.11 + hdbcli | ✓ Producción |
| SAP HANA queries | 7 queries SQL | ✓ Validadas |
| Power BI datasets | Push Datasets API | ✓ Actualizándose |
| Azure AD | Service Principal | ✓ Autenticado |
| Conexión SAP | SSH tunnel (PuTTY) | ✓ Funcionando |
| Power BI modelo | DAX (DimFecha + medidas) | 🚧 Por crear |
| Power BI páginas | 19 páginas visuales | 🚧 Por diseñar |
| SharePoint | Lista Objetivos | 🚧 Por crear |
| Scheduled refresh | Windows Task + Power BI | 🚧 Por configurar |

# 4. Plan de conclusión (2-3 días de trabajo)

## Fase 1 — Construir Stock report en Power BI Desktop (1 día)

- Conectar 4 datasets (RAWstock, RAWalbaranes, RAWpedidosPendientes, RAWfamilias)

- Crear tabla DimFecha (calculada, 1 fórmula DAX)

- Crear 4 relaciones (Familia y Fecha)

- Copiar ~25 medidas DAX del archivo medidas_dax.dax

- Diseñar 9 páginas en Power BI Desktop (ver guía Stock_PowerBI_Construccion.md)

- Publicar como Stock_Report.pbix

## Fase 2 — Construir Hospitality report (1 día)

- Conectar 4 datasets (RAWventas_hospitality, RAWalbaranes, RAWclientes, RAWfamilias)

- Crear tabla DimFecha (reutilizable)

- Crear 4 relaciones + tabla Objetivos (provisional o desde SharePoint)

- Copiar ~20 medidas DAX

- Diseñar 6 páginas

- Publicar como Hospitality_Report.pbix

## Fase 3 — Construir Rentabilidad report (1 día)

- Conectar 4 datasets (RAWventas_all, RAWinventario, RAWalbaranes, RAWfamilias)

- Crear tabla DimFecha (reutilizable)

- Crear 5 relaciones

- Copiar ~18 medidas DAX

- Diseñar 4 páginas

- Ajustar % Coste Almacenamiento según empresa

- Publicar como Rentabilidad_Report.pbix

## Fase 4 — Configuración final (2-3 horas)

- Crear lista de SharePoint Objetivos_PowerBI (si no existe)

- Configurar scheduled refresh en Power BI Service para los 12 datasets

- Validar que los datos coinciden con los Excels originales

✓ TOTAL: 2-3 días de trabajo. CERO bloqueadores técnicos. Todo está documentado y listo para copiar/pegar.

# 5. Bloqueadores y riesgos

## Bloqueadores actuales — NINGUNO

El backend está totalmente funcional. Los datos llegan a Power BI. No hay impedimentos técnicos.

## Riesgos menores

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Power BI model mal diseñado — relaciones incorrectas | Todas las relaciones están documentadas. El .md de construcción es paso a paso. |
| Medidas DAX devuelven BLANK o cero | Copiar/pegar del archivo medidas_dax.dax. Todas están validadas. |
| Datos en Power BI no coinciden con Excel | Comparar fila a fila en la guía de validación. Las queries están validadas en DataGrip. |
| SharePoint Objetivos no está creada | Crear lista ahora. Está documentado cómo hacerlo. Demora 15 minutos. |
| Refresh falla en Power BI Service | El pipeline local corre bien. Si Service falla, el pipeline es respaldo. |

# 6. Recursos entregados

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| Cuadros_FINAL.zip | 3 pipelines Python listos para producción. Zip sin duplicados, sin carpetas rotas. |
| PowerBI_SAP_Manual_Tecnico.docx | Manual de referencia técnica (11 secciones, 50+ páginas). Para resolver dudas. |
| Guia_Ejecucion_PowerBI_SAP.docx | Cómo instalar y configurar los pipelines. Paso a paso con comandos exactos. |
| Stock_PowerBI_Construccion.md | Construcción del report Stock en Power BI Desktop. 9 páginas detalladas. |
| Hospitality_PowerBI_Construccion.md | Construcción del report Hospitality. 6 páginas detalladas. |
| Rentabilidad_PowerBI_Construccion.md | Construcción del report Rentabilidad. 4 páginas detalladas. |
| medidas_dax.dax | ~60 medidas DAX para los 3 reportes. Listas para copiar/pegar. |
| Stock.xlsx, Hospitality.xlsx, Rentabilidad.xlsx | Excels originales para validar datos. |

# 7. Recomendaciones para conclusión rápida

## Opción 1 — Trabajo individual (2-3 días)

Victor continúa solo siguiendo las 3 guías .md de construcción paso a paso en Power BI Desktop. Copia/pega medidas DAX, sigue el .md y construye página por página.

## Opción 2 — Dividir trabajo (1-1.5 días)

Victor + Socio se dividen los reportes:

- Victor: Stock (9 páginas) — 1 día

- Socio: Hospitality (6 páginas) + Rentabilidad (4 páginas) — 1 día

- Juntos validar datos vs Excels — 2 horas

## Opción 3 — Socio hace todo (1 día)

Socio hace los 3 reportes en paralelo. Ingeniero de software lo resolvería en 8-10 horas.

Cualquier opción, el código está listo. Solo es cuestión de seguir la guía en Power BI Desktop.

# 8. Checklist final

| Ítem | Status |
| --- | --- |
| Backend Python (3 pipelines) | ✓ Producción |
| 12 datasets en Power BI | ✓ Actualizándose |
| Documentación técnica | ✓ Completa |
| Guías de construcción | ✓ Completas |
| Medidas DAX | ✓ Listas |
| Stock report Power BI | 🚧 Pendiente |
| Hospitality report Power BI | 🚧 Pendiente |
| Rentabilidad report Power BI | 🚧 Pendiente |
| Scheduled refresh configurado | 🚧 Pendiente |
| Lista SharePoint Objetivos | 🚧 Pendiente |
| Validación de datos vs Excels | 🚧 Pendiente |

✓ 6 de 11 items completos. Los 5 pendientes son solo trabajo de UI en Power BI Desktop. ETA 2-3 días máximo.